Информация о результатах плановой выездной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрацией муниципального образования Краснополянское сельское поселение

На основании Приказа Финансового управления Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район «О назначении плановой выездной проверки» от 20.10.2020 № 156 главным специалистом отдела финансового контроля Инишевой Л.А. проведена плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрацией муниципального образования Краснополянское сельское поселение.

Начало проверки: 26.10.2020, окончание проверки: 17.11.2020 года.

Проверяемый период 2019 год.

В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка Индивидуального предпринимателя Юдинцева Юрия Михайловича (Приложение № 1: Акт встречной проверки от 16.11.2020 № 11-03-87).

1. Краткая информация об объекте контроля:

Полное наименование объекта контроля: Администрация муниципального образования Краснополянское сельское поселение (далее – Администрация МО Краснополянское сельское поселение).

Устав Краснополянского сельского поселения принят Решением Думы Краснополянского сельского поселения от 21.12.2005 № 4, зарегистрирован в ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному округу 26.12.2005 № RU665673792005001.

ИНН/КПП: 6611010290 / 667601001.

ОГРН: 1069611000788.

Адрес юридический (почтовый): 623881, Свердловская область, Байкаловский район, село Краснополянское, улица Советская, дом 26.

Главой муниципального образования Краснополянское сельское поселение (далее – Глава), наделенным правом первой подписи финансовых и расчетных документов в проверяемом периоде до 24.10.2019 являлась Федотова Л.А.

С 24.10.2019 до 10.01.2020 полномочия Главы исполнял заместитель главы по вопросам ЖКХ и местному хозяйству Снигирев А.Н., наделенный правом первой подписи финансовых и расчетных документов

В настоящее время Главой, наделенным правом первой подписи финансовых и расчетных документов является Кошелев А.Н.

Контрактным управляющим Администрации МО Краснополянское сельское поселение назначен заместитель главы по вопросам ЖКХ и местному хозяйству Снигирев А.Н.

2. Результаты контрольного мероприятия:

В ходе проведения плановой камеральной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрацией МО Краснополянское сельское поселение в 2019 году:

1. Выявлены следующие недостатки при осуществлении закупок:

1.1. в дополнительных соглашениях к муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по капитальному ремонту указан не соответствующий подпункт пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

1.2. основания для внесения изменений в условия контрактов в дополнительных соглашения к муниципальным контрактам, либо в иных документах отсутствуют.

1.3. отсутствуют технические задания, указанные в муниципальных контрактах (договорах).

2. Выявлены следующие нарушения требований, установленных:

2.1. пунктом 2 статьи 161, статьей 162, пунктами 3, 4 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 309, пунктом 1 статьи 702, пунктом 1 статьи 711, пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 2 статьи 94 Закона о контрактной системе отдельных пунктов муниципальных контрактов (договоров) неправомерно приняты и оплачены подрядчикам невыполненные работы. Сумма нарушения составила 62 339,00 руб.

2.2. пунктом 2 статьи 161, статьей 162, пунктами 3, 4 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 309, пунктом 1 статьи 702, пунктом 1 статьи 711, пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, отдельных пунктов муниципальных контрактов (договоров) неправомерно оплачены подрядчику работы по завышенной стоимости. Сумма нарушения составила 91 850,00 руб.

2.3. частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 8.4 Муниципального контракта от 03.07.2019 № 49 требование об уплате пени в адрес подрядчика не направлялось.

2.4. пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменены существенные условия контрактов, тогда как условиями контракта и документацией о закупке данная возможность не предусмотрена.

2.5. условиями контрактов, не соблюдались сроки оплаты, выполненные работы (оказанные услуги) оформлялись документами, не предусмотренными условиями муниципальных контрактов (договоров).

Выявлено нецелевое использование средств бюджета муниципального образования Краснополянское сельское поселение в сумме 154 189,00 руб.

Объекту контроля выдано обязательное для исполнения представление об устранении выявленных бюджетных нарушений и о принятии мер по устранению причин и условий бюджетных нарушений.

Копия Акта проверки направлена в Администрацию МО Байкаловский муниципальный район и в Прокуратуру Байкаловского района.