СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Администрация  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Байкаловский муниципальный  район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05. 2015 год                                       № 230

с. Байкалово

Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов муниципального образования Байкаловский муниципальный район к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года.

В связи с окончанием отопительного сезона 2014/2015 года и в связи с подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов муниципального образования Байкаловский муниципальный район к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Принять к сведению информацию сельских поселений об итогах отопительного сезона 2014/2015 года (Приложение №1).

- 2. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,   коммунального и электроэнергетического комплексов муниципального образования Байкаловский муниципальный район к работе в осенне-зимний период  2015/2016 года (Приложение №2).

- 3.  Принять к сведению информацию о характеристике котельных находящихся на территории МО Байкаловский муниципальный район в разрезе сельских поселений (Приложение №3).

- 4. Обеспечить контроль над расчетами муниципальных бюджетных  организаций за потребление топливно-энергетических ресурсов в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств (специалисты поселений).

- 5. Проконтролировать целевое использование финансовых средств, запланированных и выделенных для подготовки жилищного фонда, объектов сетей жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015/2016 года (заместитель главы администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район Кантышев С.А.).

- 6. Руководителям организаций имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении жилищный фонд, объекты социального назначения представить графики ремонтно–восстановительных работ систем тепло–водоснабжения, созданию запасов топлива, материально-технических ресурсов   к отопительному периоду в администрацию к 15.06.2015 г.

- 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район Кантышева С.А.

8. Данное постановление опубликовать в газете «Районные будни» и разместить на официальном сайте администрации: www.mobmr.ru.

Глава муниципального образования

Байкаловский муниципальный район                                                              А.А. Жуков

Приложение №1

# к Постановлению

Администрации муниципального

образования Байкаловский

муниципальный район

от 25.05.2015 г. № 230

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2014/2015 года

Муниципальное образование Байкаловское сельское поселение

До начала отопительного сезона было закуплено достаточное для прохождения отопительного сезона количество топлива.  В период прохождения отопительного сезона 2014/2015 года ситуация с поставками котельного топлива была стабильной. Запас топлива не снижался ниже нормативных показателей.

Начало отопительного сезона прошло организованно,  прошёл с 15 по 18 сентября 2014  года. Первоначально подача тепла была  направлена на социально - значимые объекты Байкаловского сельского поселения (детские дошкольные учреждения, учреждения ЦСОН, общеобразовательные школы и др.). Жилищный фонд  и объекты соцкультбыта отапливаются от газовых котельных. Пуск тепла  в центральную районную больницу  начали производить с 11 сентября 2014 года.

Получен Паспорт готовности к отопительному периоду 2014/2015 г.г. на основании Акта проверки от 30.10.2014 г., выданный Уральским управлением Ростехнадзора.  Проверка оценки готовности к отопительному периоду была осуществлена на основании Приказа № 103 от 12.03.2013 г. Готовность к работе  в зимних условиях составила  100 процентов жилых домов и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Основными источниками теплоснабжения на территории поселения являются 6 газовых котельных  ЗАО «Регионгаз-инвест». Распоряжением  Главы   МО Байкаловского сельского поселения № 142/ од-р от 12.09.2014 г. определена единая теплоснабжающая организация на территории МО Байкаловского сельского поселения  МУП ЖКХ «Тепловые сети».

Несмотря на все существующие сложности и высокую (60%) изношенность  систем теплоснабжения - аварийных ситуаций, продолжительностью свыше одной рабочей смены на котельных и тепловых сетях не происходило. Небольшие неполадки в квартирах и местах общего пользования многоквартирных жилых домов устранялись в течение  от 30 минут до 2-х часов.

В настоящее время отопительный сезон завершен и, анализируя итоги, можно отметить, что выполнение запланированных мероприятий предзимней подготовки в целом позволило обеспечить стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения.

Вместе с тем следует отметить, что неустойчивое финансовое положение предприятий является недостатком в вопросах подготовки к зиме и обеспечения устойчивого функционирования в зимний период жилищно-коммунального хозяйства.

В течение всего отопительного сезона администрацией МО Байкаловского сельского поселения осуществлялся мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения и работы, эксплуатирующих данные системы предприятий.

Дебиторская задолженность  на предприятиях ЖКХ по состоянию на 01.05.2015 года составила 13,8 млн. рублей, из них 8,5 млн. рублей задолжало население, из которых 5,4 млн. рублей просроченная задолженность. Кредиторская задолженность  на тот же период составляет 13,5 млн. рублей, из них 7,1 млн. рублей перед поставщиками ТЭР, из которых 5,8 млн. рублей просроченная задолженность.

ОАО «Расчетный Центр Урала» подано в 2014 году  87 исковых заявлений в суд на взыскание задолженности с граждан  на сумму 1376,2  тыс. рублей. Передано в ССП  59 исполнительных листов  в сумме 1073,6 тыс. руб.  За январь - апрель 2015 года подано 28 исковых заявлений на сумму 556,9 тыс. руб.

Просроченной задолженности по заработной плате  перед работниками у предприятий ЖКХ нет.

Муниципальное образование Краснополянское сельское поселение

Отопительный сезон начался с 15 сентября 2014 года. Котельные работают на угольном и дровяном топливе. Запасы топлива были сделаны своевременно. Отопительные котлы и тепловые сети муниципальной котельной были капитально отремонтированы в конце 2009 года, что позволяет обеспечить стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения.

В течение всего отопительного сезона администрация МО Краснополянское сельское поселение осуществляет мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения и работы предприятия ЖКХ поселения.

Аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях не происходило. Промерзаний водопроводных сетей не было. На подготовку к осенне-зимнему периоду объектов коммунального хозяйства было освоено 3,4 млн. рублей.

Дебиторская задолженность на предприятии ЖКХ по состоянию на 01.05. 2015 года составила 0,986 млн. рублей. Кредиторская задолженность на тот же период составляла 3,031 млн. рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате перед работниками МУП ЖКХ «Елань» составляет 710 тыс. руб.

Муниципальное образование Баженовское сельское поселение

Отопительный сезон 2014/2015 годов в муниципальном образовании Баженовское сельское поселение проходил организованно, без аварий и длительных отключений теплоснабжения.

Теплоснабжение  учреждений социальной сферы  на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение  осуществляют  7 котельных.

Источники, обеспечивающие теплоресурсами объекты социального и культурного назначения, работали в нормативном режиме. Резервные запасы топлива были созданы в необходимых количествах.

Отопительный сезон  прошел без срыва поставки тепла организациям бюджетной сферы.

Централизованного теплоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение нет.

Задолженность перед поставщиками ТЭР-нет.

Приложение №2

# к Постановлению

Администрации муниципального

образования Байкаловский

муниципальный район

от 25.05.2015 г. № 230

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов

социальной сферы, коммунального и

электроэнергетического комплексов муниципального образования

Байкаловский муниципальный район

к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2014/2015 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2015 г. | Глава МО, зам. главы МО по вопросам ЖКХ (по согласованию), Заместители Глав поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), руководители: МУ «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», МУП ЖКХ Елань, ЗАО «Регионгаз-инвест» |
| 2. | Представление в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области |  | Глава МО, зам. Главы МО по вопросам ЖКХ (по согласованию), Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), руководители: МУ «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», МУП ЖКХ Елань, ЗАО «Регионгаз-инвест» |
|  | планов – графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2015/2016 года | до 01.06.2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | до 01.06.2015 г. | (по согласованию) |
|  | Копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления | до 01.06.2015 г. |  |
| 3. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков закладки топлива на склады электростанций и обеспечение их выполнения | до 01.06.2015 г., в течение года | Руководители учреждений |
| 4. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады муниципальных образований и организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечения их выполнения | до 01.06.2015 г., в течение года | Зам. Главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), руководители учреждений |
| 5. | Сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период источников теплоснабжения в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | Еженедельно, с 03 августа по 16 ноября 2015 г. | Глава МО, зам главы МО по вопросам ЖКХ (по согласованию), Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | Еженедельно, с 03 августа по 16 сентября 2015 г. | Глава МО, зам главы МО по вопросам ЖКХ (по согласованию), Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию) |
| 7. | Организовать мониторинг выполнения потребителями тепловой энергии в Свердловской области требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | Еженедельно, с 03 августа по 16 сентября 2015 г. | Глава МО, зам главы МО по вопросам ЖКХ (по согласованию), Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию) |
| 8. | Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | Еженедельно, с 03 августа по 02 ноября 2015 г. | Глава МО, зам главы МО по вопросам ЖКХ (по согласованию), Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию) |
| 9. | Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2015 г. | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), руководители: МУ «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», ЗАО «Регионгаз-инвест», МУП ЖКХ Елань, руководители учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Обеспечить формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2015 г. | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), руководители учреждений |
| 11. | Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года подведомственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | до 15.09.2015 г. | Руководители учреждений |
| 12. | Организовать мониторинг выполнения муниципальными образованиями, требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | Еженедельно, с 03 августа по 16 ноября 2015 г. | Глава МО, зам главы МО по вопросам ЖКХ (по согласованию), Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), специалисты поселений по вопросам ЖКХ |
| 13. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 02.11.2015г. | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), Руководители: МУП ЖКХ «Тепловые сети», МУП ЖКХ «Елань» |
| 14. | Обеспечить представление и сбор информации: |  | Специалисты поселений по вопросам ЖКХ Руководители: МУ «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», ГУП СО «Облкоммунэнерго», ЗАО «Регион-инвест, МУП ЖКХ «Елань», руководители учреждений. |
|  | 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 01.06.2015 г. |  |
|  | 3) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, и на электростанции муниципального образования | еженедельно, с 01.07.2015 |  |
|  | 4) о подготовке муниципальных предприятий и организаций к отопительному сезону 2015/ 2016 года по форме 1-ЖКХ (зима) | к 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2015 года(по состоянию на 1 и 15 число) |  |
|  | 5) о выполнении работ по подготовке муниципального жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене на территории муниципального образования | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2015 года |  |
|  | 6) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | ежекварта-льно, к 03 числу первого месяца квартала |  |
|  | 7) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 03 числу месяца, следующего за отчетным |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
|  | 8) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2015 г. |  |
|  | 9) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по сентябрь 2015 года |  |
|  | 10) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2015 года |  |
| 15. | Провести инвентаризацию и регистрацию в имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электри- ческих, тепловых, водопрово-дных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2015 г. | Специалисты по имуществу администраций поселений (по согласованию), руководители специализированных предприятий |
| 16. | Проверить готовность муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15.09.2015 г. | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ, специалисты поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), руководители: МУ «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», ГУП СО «Облкоммунэнерго», ЗАО «Регион-инвест, МУП ЖКХ «Елань» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Проверить готовность потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования, к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2014 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2015 года | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), МТУ Ростехнадзора по восточному управленческому округу (по согласованию) |
| 18. | Проверка готовности муниципальных образований, к работе в осенне-зимний период с оформлением соответствующих документов, размещение информации о готовности муниципальных образований, к отопительному сезону на сайте Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, (автоматизированная информационная система представления отчетности муниципальными образованиями в территориальные органы Ростехнадзора – АИС «ОПМО») и получения акта готовности муниципального образования (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2015 года | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), МТУ Ростехнадзора по восточному управленческому округу (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Проверить готовность субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденное решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол № 10 от 06.07.2012 г. | сентябрь - ноябрь 2015 года | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), руководители сетевых организаций, организаций, владеющих электросетевым хозяйством, МТУ Ростехнадзора по Восточному управленческому округу (по согласованию) |
| 20. | Продолжить реализацию мероприятий по энергосбережению в муниципальном жилищном фонде, объектов и систем теплоснабжения в муниципальных образованиях с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определения путей их устранения | 01.11.2015 | Зам главы МО (по согласованию), Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), руководители МУП ЖКХ «Тепловые сети», МУП ЖКХ Елань, учреждений образования, здравоохранения |
| 21. | Организовать ежедневный сбор информации о включении отопления в МО | с 15.09.2015 г. до полного включения отопления | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию) |

Приложение № 3

к Постановлению

Администрации муниципального

образования Байкаловский

муниципальный район

от 25.05.2015 г. № 230

МО Байкаловский муниципальный район

Характеристика котельных

| № котельной (адрес, тел. диспетчерской) | Характеристика котельных | Характеристика котла | Протяженность сетей, км | Отапливаемые объекты | Кол. отап. населения | Рез. ист. питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол. котлов | Температура на выходе | Режим работы | Тип, № котла | Год ввода в экспя. | Износ | Мощность Гкл/час | Вид топлива | Среднесуточный расход топлива м³ | Время ввода на рабочий режим |  | Жилые дома | Соц. объекты | Пром. объекты | другие |  |  |
|  |  |  |  | основной | резервный |  |  |  | основной | резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Байкаловское сельское поселение |
| д. Пелевина. ул. 40 лет Победы, 19 кот. Пелевинской СОШ | 2 | 95-70 | 2 котла круглосуточно | КВР-0,63 | нет | 2011 | 15 | 1,08 | уголь | дрова | 3,1 | 7 часов | 0,6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | нет |
| д. Липовка , ул. Аникина, 1 Б кот. Липовского ДК | 3 | 95-70 | 2 котла круглосуточно, 1- в соотв. температурным графиком | КЧМ-5 | КЧМ-5 КЧМ-5 | 2006 | 40 | 0,13 | уголь | дрова | 0,6 | 7 часов | нет | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | нет |
| д. Липовка ул. Набережная, 1А кот. Липовского ДС | 2 | 95-70 | 2 котла круглосуточно | КВС-0,25 КВС-0,25 | нет | 2011 | 15 | 0,4 | уголь | дрова | 1,8 | 8 часов | 0,03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Ляпуново Школьный, 11 кот. Ляпуновского ДК | 1 | 95-70 | 1 котел круглосуточно | Энергия-3 | нет | 2007 | 70 | 0,8 | уголь | дрова | 0,6 | 7 часов | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Ляпуново Техническая, 16 кот. МОУ Ляпуновская СОШ | 2 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВ-0,93 | КВ-0,93 | 2005 | 70 | 1,6 | дрова | уголь | 5,5 | 7 часов | 0,5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | нет |
| с. Байкалово Победы, 4 кот. ДС «Родничек» № 2 | 1 | 95-70 | 1 котел круглосуточно | Энергия | нет | 2009 | 30 | 0,38 | уголь | дрова | 1,7 | 7 часов | 0,04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Байкалово, Клубная ,14 А кот. № 1 ЗАО «Регионгаз-инвест» | 2 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВ-ГМ-2,0-115 | КВ-ГМ-2,0-115 | 2003 | 51 | 3,44 | газ | нет | 9378,8 | 8 часов | 2,5 | 13 | 13 | 0 | 39 | 365 | нет |
| с. Байкалово, Клубная, 39 кот. № 3 ЗАО «Регионгаз-инвест» | 2 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | «Prexal P 3000» | «Prexal P 1400» | 2003 | 51 | 3,78 | газ | нет | 10305,8 | 8 часов | 1,4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 39 | нет |
| с. Байкалово, ул. Нагорная, 17 кот. № 4 ЗАО «Регионгаз-инвест» | 2 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | «Prexal P 600» | «Prexal P 600» | 2005 | 42 | 1,03 | газ | нет | 2726,4 | 8 часов | 0,7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 157 | нет |
| с. Байкалово, ул. Кузнецова 26 А, кот. № 5 ЗАО «Регионгаз-инвест» | 3 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 2 согласно температурного графика | «Prexal P 1200» | «Prexal P 1200» «Prexal P 1200» | 2004 | 47 | 3,1 | газ | нет | 8451,8 | 8 часов | 2,1 | 13 | 5 | 0 | 22 | 306 | нет |
| с. Байкалово, ул. Свердлова, 20 кот. № 6 ЗАО «Регионгаз-инвест» | 2 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | RСA-600 («Biasi», Италия) | RСA-600 («Biasi», Италия) | 2006 | 42 | 1,03 | газ | нет | 2726,4 | 8 часов | 0,8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 401 | нет |
| с. Байкалово, Мальгина, 145 кот. № 7 ЗАО «Регионгаз-инвест» | 3 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 2 согласно температурного графика | ELLPRE X-1320 | ELLPRE X-1320 ELLPRE X-970 | 2008 | 26 | 3.09 | газ | диз. топливо | 8451,8 | 8 часов | 3,0 | 30 | 1 | 0 | 9 | 767 | нет |
| МО Баженовское сельское поселение |
| с.Городище, ул.Восточная, 10 ГБУ СОН СО «КЦСОН Байкаловского района | 2 | 60-80 | котёл- круглосуточно, 2 согласно температурного графика | КВР- 0,63К | Энергия -3 | 2006 1965 | 40 90 | 0,54 0,38 | уголь | дрова | 0,45 | 1 час | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | нет |
| с. Городище, ул. Советская, 64 Городищенская СОШ | 2 | 80 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВСрд-0,8 | КВСрд-0,8 | 2010 | 15 | 1,6 | уголь | дрова | 1,6 | 30 мин | 1,4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | нет |
| д. Вязовка, ул. Школьная, 7 Вязовская ООШ | 3 | 75 | 1 котел круглосуточно, 2 согласно температурного графика | КЧМ-5 | КЧМ-5 | 2007 2009 | 75 | 0,30 | уголь | дрова | 0,85 | 30 мин | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| д. Н. Иленка, ул. Советская, 4 Нижнеиленская СОШ | 2 | 80 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | ЭОУ 3/36 | ЭОУ 3/36 | 1989 | 70 | 0,38 | э/энергия | нет | 2,76 кВт/ч | 30 мин | 0,05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Баженовское, ул. Техническая, 16 А Баженовская СОШ ЗАО «Регионгаз-инвест» | 2 | 80 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | ELLPRE X-870 | ELLPRE X-870 | 2008 | 20 | 0.7 | газ | нет | 296 | 30 мин | 0,4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нет |
| д. Макушина ул. Центральная, 19 | 2 | 70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | Энергия-3 | Энергия-3 | 1990 | 40 | 0,1 | дрова | нет | 0,6 | 30 мин | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| д. Красный Бор Санаторий «Юбилейный» | 3 | 70 | 1 котел круглосуточно, 2 согласно температурного графика | Энергия-3 | Энергия-3 | 2010 | 80 | 0,76 | уголь | дрова | 2,7 | 30 мин | 0,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| МО Краснополянское сельское поселение |
| с. Елань, ул. Чекалово, 1 центральная отопительная котельная кот. Еланской СОШ | 2 | 82 | 2 котла круглосуточно | КВР-0,63 КВР-1,16 | нет | 2009 | 10 | 0,54 1,0 | уголь | дрова | 3,0 | 1 час | 1,139 | 11 | 4 | 0 | 0 | 113 | нет |
| с. Краснополянское, ул. Мичурина, 26 кот. Краснополянской СОШ | 2 | 82 | 2 котла круглосуточно | КВР-0,39 КВР-0,39 | нет | 2012 | 10 | 0,34 0,34 | уголь | дрова | 0,8 | 3 часа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с.Елань, ул. Октябрьская, 30 кот. Еланского ДС | 2 | 78 | 2 котла круглосуточно | КЧМ-5 КЧМ-5 | нет | 2002 | 55 | 0,14 0,14 | уголь | дрова | 0,4 | 1 час | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Краснополянское, ул. Советская, 22 кот. Краснополянского ДС | 2 | 78 | 2 котла круглосуточно | КЧМ-5 КЧМ-5 | нет | 2002 | 55 | 0,14 0,14 | уголь | дрова | 0,4 | 1 час | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Чурманское, ул. Техническая, 3 кот. Чурманской СОШ | 2 | 78 | 2 котла круглосуточно | КЧМ-5 КЧМ-5 | нет | 2003 | 50 | 0,14 0,14 | уголь | дрова | 0,4 | 1 час | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Чурманское, ул. Школьная, 4 кот. Чурманской СОШ | 2 | 78 | 2 котла круглосуточно | КЧМ-5 КЧМ-5 | нет | 2003 | 50 | 0,14 0,14 | дрова | уголь | 0,4 | 1 час | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Шадринка, ул. им. Н.И. Лаптева, 36 кот. Шадринской СОШ | 2 | 80 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КЭЕ-0,4 | КЭЕ-0,4 | 1993 | 50 | 0,30 | э/энергия | нет | 0,70 тыс. кВт/ч | 1 час | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Елань, Советская, 27 Еланский ДК | 2 | 65 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | трубчатый | трубчатый | 2007 | 55 | 0,28 | дрова | уголь | 1,7 | 7 часов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Краснополянское, ул. Советская, 24 Краснополянский ДК | 2 | 65 | 2 котла круглосуточно | КВР-0,12 КВР-0,12 | нет | 2013 | 5 | 0,2 | уголь | дрова | 0,3 | 1 час | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Чурманское, ул. им. Я. Мамарина Чурманский ДК | 2 | 65 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КЧМ-5 | КЧМ-5 | 2006 | 65 | 0,14 | дрова | уголь | 0,8 | 1 час | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |