СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Байкаловский муниципальный  район

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.01.2017 года			№ 4-р

с. Байкалово

О  мерах  по  подготовке к пропуску  весеннего  половодья

и  дождевых  вод  в  2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221 ОЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», в связи с тем, что на территории МО Байкаловский муниципальный район во время паводка затапливается  2 низководных моста через реку Ницу, нарушается транспортное сообщение с 3 населенными пунктами с населением  121 человек.   В  целях своевременной  подготовки  и  организованного  проведения  работ  по  безаварийному  пропуску  весенних  паводковых  вод  в  2017 году:

- Утвердить  межведомственную  противопаводковую  комиссию  муниципального образования Байкаловский муниципальный  район  на  2017 год (Приложение  № 1).

2. Утвердить  план  мероприятий по  организации  безаварийного  пропуска  паводковых  вод  в  2017 году  в  муниципальном образовании  Байкаловский муниципальный   район (Приложение № 2).

3. Учитывая  дефицит  местного  бюджета,  рекомендовать главам  администраций сельских поселений совместно с руководителями  сельхозпредприятий,  балансодержателям  гидротехнических  сооружений:

3.1. Создать   своими  приказами  и  распоряжениями  противопаводковые  комиссии,  аварийные  бригады,  разработать  и  утвердить  планы  мероприятий  по  подготовке    к  паводку,  назначить  ответственных  лиц  за подготовку  гидроузлов   и  мостов к паводку.

3.2. Своевременно  провести  противопаводковую  подготовку  гидроузлов,   находящихся на территориях сельских поселений,  очистку от мусора паводковых водосбросов, мостовых  опор.

3.3. Установить  дежурство  руководящего  состава  и  аварийных  бригад  на  весь  период  прохождения   весеннего  половодья.

3.4. Провести   разъяснительную  работу  среди   населения.   Обеспечить     отрезанные    паводком  населенные        пункты   необходимыми средствами  пожаротушения. Для перевозки населения из заречных районов организовать паромную и лодочную переправы  в с. Городище и с. Елань.

4. Рекомендовать Байкаловскому   управлению  агропромышленного комплекса   и  продовольствия   (Матасов  С.С.)  на  случай  катастрофического  подтопления   предусмотреть  порядок  своевременной  эвакуации  животных,  транспорта  и  сельскохозяйственной техники,  определить  места их  рассредоточения.

5. Рекомендовать начальнику  службы  вещевого и продовольственного обеспечения  (Федотова Л.В.)  обеспечить  заблаговременный  завоз  товаров  первой  необходимости  и  продуктов  питания  в  населенные  пункты,  которые могут быть   отрезаны  паводком.

6. Рекомендовать начальнику службы  обеспечения связи  (Дунаев В.А.)  обеспечить  устойчивую  телефонную  связь  на  затопляемых  территориях.

7. На  случай  возникновения  чрезвычайных ситуаций  главному специалисту  по  делам  ГО  и  ЧС Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район (Кузеванов С.А.)  при  необходимости  обеспечить  привлечение  сил Байкаловского звена областной подсистемы РСЧС  для проведения спасательных  и  других ремонтно-восстановительных  работ.

8. Рекомендовать начальнику  МО МВД России «Байкаловский» (Комин С.В.) на случай катастрофического затопления   обеспечить  в зоне затопления   надежную  защиту  имущества  граждан и  организаций  от  расхищения.

9. Рекомендовать  начальнику  медицинской  службы  (Дорожкин  Г.В.)   в  населенных  пунктах, отрезанных  водой,  заложить запас медикаментов  и предусмотреть  оказание медицинской помощи   населению на случай ЧС.

10. Рекомендовать  начальнику ОНД г. Ирбит, Ирбитскому МО и Байкаловскому муниципальному района (Попов А.С.)  в  марте-апреле 2017 года  организовать  и  провести  пожарно-профилактическую  работу  с   населением  в  населенных  пунктах,  отрезанных  водой.  Организовать  обследование  жилых  домов,  проверки  соблюдения  противопожарных  правил  в заречных населенных пунктах. Организовать подготовку населения по соблюдению правил пожарной безопасности

11. Оперативную информацию о паводковой обстановке осуществлять через МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Байкаловский муниципальный район»  тел./факс 2-14-12

12. Настоящее Распоряжение обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования Байкаловский муниципальный район www.mobmr.ru.

13. Контроль  исполнения  настоящего  Распоряжения  возложить  на  председателя  противопаводковой  комиссии муниципального образования Байкаловский муниципальный район - заместителя главы  администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район  по местному хозяйству Кантышева С.А.

Глава МО

Байкаловский муниципальный район                                         А.А. Жуков

# Приложение № 1

к  распоряжению № 4-р

от 12.01.2017 г.

Состав межведомственной противопаводковой  комиссии

МО Байкаловский муниципальный район на 2017 год

1.  Кантышев С.А.  -  заместитель главы администрации МО Байкаловский муниципальный район по местному хозяйству - председатель  комиссии.

2.  Кузеванов С.А. - главный специалист по ГО и ЧС администрации МО Байкаловский муниципальный район – секретарь комиссии.

Члены  комиссии:

1.  Расчектаев Н.С.  -   заместитель начальника МО МВД России «Байкаловский» по охране общественного порядка (по согласованию);

2.  Волков  Н.А.  -  начальник  МУП ЖКХ  «Тепловые  сети»;

3.  Занин Н.А.  -    начальник  Байкаловского ЛТУ ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

4.  Зверовщиков  В.В.  – начальник Байкаловского РЭС  ОАО «МРСК Урала» (по согласованию);

5.  Матасов  С.С.  -  начальник  Управления  АПК и продовольствия Байкаловского района (по согласованию);

7.  Дорожкин Г.В.  -  главный врач ГБУЗ «Байкаловская ЦРБ» (по согласованию);

8.  Клевец Н.В.  – председатель   Байкаловского  Райпотребсоюза (по согласованию);

9.  Попов А.С. – начальник ОНД  г. Ирбит, Ирбитского МО и Байкаловского муниципального района  (по согласованию);

10.Чернаков В.В. –  начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №12» (по согласованию).

# Приложение № 2

к  распоряжению № 4-р

от 12.01.2017 г.

ПЛАН

мероприятий  по  организации

безаварийного   пропуска  паводковых  вод  в  2017 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести анализ противопаводковых мероприятий за 2016 год, подготовить итоговое постановление администрации МО, определить задачи по пропуску весеннего половодья в 2017 году. | январь | Противопаводковая комиссия |
| 2. | Уточнить балансодержателей гидротехнических сооружений и мостов, объемы проведения противопаводковых работ на них и источники финансирования | февраль | Противопаводковая комиссия |
| 3. | Составить сметы на проведение предпаводковых работ на гидротехнических сооружениях и оборудование паромных переправ | февраль | Владельцы гидротехнических сооружений, противопаводковая комиссия |
| 4. | Провести предпаводковое обследование гидроузлов, составить акты и разработать мероприятия по безопасному пропуску весеннего половодья по каждому гидросооружению | март | Владельцы гидротехнических сооружений, противопаводковая комиссия |
| 5. | Провести проверки состояния мостов, водоотводных труб и привести их в готовность. Организовать работы по опиливанию мостов на реке Нице, укреплению дамб гидротехнических сооружений, по регулированию стока водохранилищ. | март | Главы сельских поселений, владельцы гидротехнических сооружений |
| 6. | Обеспечить постоянный контроль проведением мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск весеннего половодья. | февраль - июнь | Противопаводковая комиссия, комиссии поселений |
| 7. | Создать запасы материалов и финансовых средств, необходимых на случай возникновения ЧС | март | Главы сельских поселений, руководители сельхозпредприятий |
| 8. | Создать спасательные и аварийно-технические формирования на случай возникновения ЧС | февраль - март | Главы сельских поселений |
| 9. | Организовать подготовку личного состава аварийно-спасательного формирования, предназначенного для ликвидации ЧС. | февраль - март | Руководители объектов, предприятий |
| 10. | Провести ШТ с формированиями, предназначенными для ликвидации ЧС | март | Отдел ГО и ЧС Администрации МО Байкаловский МР |
| 11. | Проведение сбора с председателями противопаводковых комиссий и главами сельских поселений по подготовке к организованному пропуску весеннего половодья | март | Противопаводковая комиссия |
| 12. | Уточнить зоны возможного затопления, провести учет плавсредств, которые можно использовать для переправы населения и ведения спасательных работ | Февраль- март | Противопаводковая комиссия |
| 13. | Проведение тренировки с членами противопаводковой комиссии и главами сельских поселений. | март | Противопаводковая комиссия |
| 14. | Организовать очистку от мусора автодорожных мостов, гидротехнических сооружений | март-апрель | Главы сельских поселений, владельцы сооружений, |
| 15. | Подготовить места (открытые площадки, загоны) для размещения животных эвакуированных из зоны затопления. | март | Руководители сельскохозяйственных предприятий, главы сельских поселений |
| 16. | Создать запасы продовольствия товаров первой необходимости и кормов для скота в населенных пунктах, отрезаемых водой на период половодья | март-апрель | Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения руководители сельхозпредприятий |
| 17. | Организовать паромные переправы через р. Ница, оборудовать места посадки и высадки пассажиров с. Елань, с. Городище | После прохождения льда | Краснополянское сельское поселение. Баженовское сельское поселение |
| 18. | Организовать медицинское обеспечение населения, попавшего в зоны затопления | март | ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» |
| 19. | Организовать связь с населенными пунктами, попавшими в зоны затопления | март | Байкаловский ЛТУ ОАО «Ростелеком» |
| 20. | Провести разъяснительную работу среди школьников и населения о поведении в период паводка | февраль - май | Управление образования, отдел ГО и ЧС района, редакция газеты «Районные будни» |
| 21. | Организовать охрану домов, предприятий и учреждений в затапливаемых населенных пунктах | апрель-май | Противопаводковая комиссия, главы сельских поселений, МО МВД России «Байкаловский» |
| 22. | Определить учащихся заречных деревень в интернаты или у родственников. | апрель | Главы сельских поселений, управление образования |
| 23. | Организовать ремонт плавсредств, завести необходимое количество ГСМ | март - апрель | Главы сельских поселений |